扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司

固体楼干法制粒机招标文件

- 总则

  - 招标单位：扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司（甲方）

  - 招标方式：邀请招标

  - 招标范围：固体楼干法制粒机。

  - 本标书作为合同的有效组成部分与合同具有同等的法律效力。

  - 乙方设备调试人员的劳动保险费用自理（必须及时到开发区相关部门缴费），所出现的一切事故与甲方无关。

- 招标要求：

招标单位在投标时，必须准备的资料如下：

本设备现场项目经理简历、资历证明及专业人员构成表。

- 5万元人民币的押金(现金、现金支票或汇票皆可)。

投标书

法人代表授权委托书

企业营业执照复印件（加盖单位红章）

企业其它资质证书

- 主要技术指标

符合配置要求

本系统所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，完全符合国家、部门之有关条例及规范，设计、安装符合欧洲GMP要求和行业标准，有利于安全生产，保证产品质量（其它要求详见附页）。

三、固体楼干法制粒机具体要求见附页。

四、设备交货期：

本设备工期为30天结束，根据甲方要求工期完工，如因乙方原因每拖延一天按工程总额的千分之五在结算时扣除。

五、其他要求：

1、参标单位应从专业的技术角度设计最佳的项目方案，所有设备的选型和配置必须严格符合以上要求。项目方案的设计质量纳入最终的中标要求。

2、项目方案应包括设计方案，设备安装调试方案，设备及材料明细表。设计方案应对控制方案和控制软件程序进行清楚和明确的解释，说明软件程序的优点和操作方式。设备安装调试方案必须明确供货期限和调试周期。设备及材料明细表分系统进行编制，并详细注明品牌，型号和产地。

3、本设备所涉及到的所有工作量（包括运输，设备安装，穿管布线，调试及培训）均为投标方的工作范围，此次招标为固体楼干法制粒机的包干费用，以后不再予以增补，请投标单位尽快做好投标工作。

4、中标单位必须按照系统的功能要求逐项调试和进行人员的理论、实践操作不少于三次的培训，直到甲方人员能单独操作。同时提供所有全套设备图纸、设备资料、材质证明、验证资料和所有使用的软件的有关资料（含电子文本），并提供所购正版软件的发票复印件。

5、整个设备需满足欧洲GMP和中国新版GMP的要求。

六、款项

1、在安装调试过程中，因乙方违反工程预定或厂规厂纪，甲方监理人员有权对乙方进行经济处罚（特别是厂区及施工场地吸烟），必要时交与警卫处理。

2、付款方式：本次设备预付10%，设备进场经甲方验收合格后再付40%，设备验收合格后一个月内付至本设备总额的90%，乙方开具100%增值税发票，余下10%作为工程质量保证金，一年后付清。

七、设备安装调试注意事项

1、本次安装调试安全问题由乙方负责，所产生的一切安全问题与甲方无关；

2、考虑到环保问题设备调试所产生的废料均集中存放或丢弃于甲方指定地点，不得产生对厂区环境造成的一切污染；必须及时清理垃圾，保证设备现场的清洁，如有违反视情节处罚款1000~10000元／次。

3、厂区有其它正常运行厂房及办公区域，调试人员除正常需要严禁在施工隔离区外活动，中标单位进场后必须到警卫处办理施工人员的临时出入证；

4、调试人员必须遵守甲方厂区的规章制度,且现场工地除值班人员外,其它人员不得住在工地,不得在工地煮饭,调试过程中不得在现场吸烟。

5、本设备不得转包，确需分包的必须在分包前征得招标单位同意,否则甲方将扣除该项所涉及工程款项并有权终止合同,由此造成得一切损失由中标单位负责。

6、凡乙方采购和使用的材料，均必须达到图纸或标书要求和规范要求，必须具有合格证；乙方在制造和安装调试过程中必须完全遵守合同、招标文件和相关规范要求，以及甲方单位的相关规定，如在施工中如甲方监理人员发现乙方有其它违反合同约定和规范要求以及违反甲方单位的相关规定时，甲方将视情节轻重对乙方处以1000～10000元/人民币的罚款并有权责令乙方停工、返工，造成一切后果由乙方负责。

7、招标文件在投标前如有变更以书面通知为准，本标书最终解释权归扬子江药业集团四川海蓉有限公司，本标书作为合同附件，为本设备合同不可分割的一部分。

八 、联系人：             刘文瑞：028-87197999-6006  13551024365

传真：028-87197999-6006

扬子江药业集团

四川海蓉药业有限公司